ORIGINALE COPIA

C O M U N E  di  G R I G N A S C O

PROVINCIA di NOVARA

CAP  28075

P.I.  e  cod. fisc. 00177080033

AREA TECNICO MANUTENTIVA

RESPONSABILE DEI SERVIZI RELATIVI

DETERMINAZIONE  N. 97 DEL  19/06/2013

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO RIO RIALONE - TORRENTE MAGIAICA E MOLOGNA - APPROVAZIONE 1° SAL CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI.

## OGGETTO: 	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO RIO RIALONE – TORRENTE MAGIAICA E MOLOGNA - APPROVAZIONE 1° SAL CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con deliberazione G.C. n. 31 in data 02.05.2012 l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto definitivo esecutivo per i lavori di manutenzione per ripristino sezioni di deflusso Rio Rialone – Torrente Magiaica e Mologna;

- che ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per un importo complessivo di € 13.517,20 al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per una somma pari ad  € 1.557,40, è stato adottato il metodo di gara secondo procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6, e art. 122, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. a),  e quindi non ricorrendo al meccanismo dell’esclusione automatica si procederà pertanto ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/06;

- che con determinazione n. 232 del 14/12/2012 è stato approvata l’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla Ditta VALPER s.n.c. di Aprile G. e C. – Fraz. Ferrate n.15 – 13026 RIMASCO (VC) che ha presentato un’offerta di ribasso del 1% rispetto ai lavori a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza pari ad un’aggiudicazione definitiva di €  13.382,03 al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per una somma pari ad  € 1.557,40 pari ad  € 14.939,43 oltre Iva 21%, per complessivi € 18.076,71;

- - che in data 17/06/2013 prot. 4917, il Direttore dei lavori incaricato, ha reso agli atti del Comune la contabilità dei lavori relativa al 1° SAL corrispondente allo stato finale dei lavori;

DATO ATTO del finanziamento dei lavori mediante contributo regionale, con imputazione all’intervento 2.09.01.01 cap. 8530/40 gestione residui passivi impegno 567/2011, del bilancio esercizio 2013 di prossima approvazione;

- PRESO ATTO degli atti di contabilità relativi al 1° S.A.L. corrispondente allo stato finale dei lavori, resi dal Direttore dei lavori citato, dal quale risulta l’importo dei lavori complessivi realizzati pari a € 14.939,43 al netto di IVA del 21%;

RITENUTO di approvare il Certificato di pagamento relativo al 1° S.A.L. corrispondente allo stato finale dei lavori, tenuto conto che i suddetti lavori risultano eseguiti dalla Ditta, come da dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori;

PRESO ATTO inoltre che il codice CIG assegnato a detti lavori è il seguente ZA506512EC e il codice CUP B19H12000730002  e che si provvederà ad acquisire, nei confronti della ditta le necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata L.136/2010;

VISTO il decreto di nomina sindacale n. 2/2013;

D E T E R M I N A

- - Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il Certificato di pagamento relativo al 1° S.A.L. corrispondente allo stato finale dei lavori, riferito ai lavori di manutenzione per ripristino sezioni di deflusso Rio Rialone – Torrente Magiaica e Mologna dalla Ditta VALPER s.n.c. di Aprile G. e C. – Fraz. Ferrate n.15 – 13026 RIMASCO (VC), redatto dal Direttore dei Lavori, da cui risulta un credito derivante alla ditta esecutrice dei lavori pari a complessi € 14.939,43 al netto di IVA del 21%;

- - Di liquidare pertanto alla ditta VALPER s.n.c. di Aprile G. e C. – Fraz. Ferrate n.15 – 13026 RIMASCO (VC), la somma di € 14.939,43= oltre IVA 21%, per complessivi € 18.076,71;

- Di dare atto del finanziamento dei lavori in oggetto mediante contributo regionale e della conseguente imputazione della somma di € 18.076,71 all’intervento 2.09.01.01 cap 8530/40 gestione residui passivi impegno 567/2011, del bilancio esercizio 2013 di prossima approvazione;

- Di dare atto che il codice CIG assegnato a detti lavori è il seguente ZA506512EC e il codice CUP B19H12000730002  e che si provvederà ad acquisire, nei confronti della ditta le necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata L.136/2010;

- Di dare ampio mandato al Responsabile del Servizio Finanziario all’emissione del mandato di pagamento.

La presente determina viene così sottoscritta:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to FACCINI geom. Milver)

Grignasco, lì ________________________

______________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(F.to BEATRICE Roberto)

Grignasco, lì ________________________

______________________________________________________________________________

Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

____________________

Grignasco, lì ________________________

______________________________________________________________________________

Per copia conforme ad uso amministrativo:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(FACCINI geom. Milver)

Grignasco, lì ________________________