ORIGINALE COPIA

C O M U N E  di  G R I G N A S C O

PROVINCIA di NOVARA

CAP  28075

P.I.  e  cod. fisc. 00177080033

AREA TECNICO MANUTENTIVA

RESPONSABILE DEI SERVIZI RELATIVI

DETERMINAZIONE  N. 183 DEL  24/10/2013

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO RIO RIALONE TORRENTI MAGIAICA E MOLOGNA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SPESE TECNICHE  E QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO.

OGGETTO:  LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO RIO RIALONE TORRENTI MAGIAICA E MOLOGNA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SPESE TECNICHE  E QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con deliberazione di G.C. n. 31 del 02/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto definitivo esecutivo per i lavori di manutenzione per ripristino sezioni di deflusso Rio Rialone – Torrente Magiaica;

- che ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per un importo complessivo di € 13.517,20 al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per una somma pari ad  € 1.557,40, è stato adottato il metodo di gara secondo procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6, e art. 122, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. a),  e quindi non ricorrendo al meccanismo dell’esclusione automatica si procederà pertanto ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/06;

- che con determinazione n. 232 del 14/12/2012 è stato approvata l’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla Ditta VALPER s.n.c. di Aprile G. e C. – Fraz. Ferrate n.15 – 13026 RIMASCO (VC) che ha presentato un’offerta di ribasso del 1% rispetto ai lavori a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza pari ad un’aggiudicazione definitiva di €  13.382,03 al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per una somma pari ad  € 1.557,40 pari ad  € 14.939,43 oltre Iva 21%, per complessivi € 18.076,71;

DATO ATTO che con Determinazione n. 97 in data 19.06.2013 è stata approvata la la contabilità dei lavori relativi al 1° SAL dei lavori corrispondenti al finale resi al prot. comunale n. 4917 e il certificato di pagamento della rata n. 1 dal quale risulta un credito netto all’impresa Valper s.n.c. di Aprile Giovanni & C. – fraz. Ferrate, 15 - 13026 Rimasco (VC), pari € 14.939,43 oltre iva, per complessivi € 18.076,71= resi dal direttore dei lavori;

RITENUTO pertanto di approvare il Certificato di Regolare escuzione dei lavori presentato in data 19.06.2013 prot. 4917 dal Direttore dei lavori dr. geol. Fulvio Epifani dal quale risulta che i lavori di manutenzione per ripristino sezioni di deflusso Rio Rialone – Torrente Magiaica sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Valper s.n.c. di Aprile Giovanni & C. – fraz. Ferrate, 15 - 13026 Rimasco (VC)

DATO ATTO che il finanziamento della spesa complessiva avviene mediante contributo regionale, con imputazione all’intervento 2.09.01.01 cap. 8530/40 gestione residui passivi impegno 567/2011, del bilancio esercizio 2013;

PRESO ATTO inoltre che il codice CIG assegnato a detti lavori è il seguente ZA506512EC e il codice CUP B19H12000730002  e che si provvederà ad acquisire, nei confronti della ditta le necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata L.136/2010;

PRESO ATTO

- della contabilità finale dei lavori resa in data 19.06.2013 prot. 4917 da parte del  Direttore dei Lavori Dott. geologo Fulvio Epifani, costituita da: libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Stato Finale dei Lavori, Certificato di pagamento, Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori;

- della fattura n. 13 emessa in data 18/02/2013 dall’Impresa VALPER snc con sede a Rimasco (VC) per l’importo complessivo di € 14.939,43 + IVA 21%= per definitivi € 18.076,71 IVA compresa;

- della fattura n. 060/2013 emessa in data 17/06/2013 dal Dott. Geol. Fulvio Epifani con studio in Arona (NO), relativa all’espletamento delle attività di progettazione, direzione lavori e contabilità di cantiere, per il complessivo importo di € 1.456,36= Iva e C.P. compresa;

- dell’approvazione della liquidazione della somma di € 301,00 quale quota spettante al Responsabile Unico del Procedimento, come previsto dal quadro economico dei lavori approvato;

RICORDATO che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera è finanziata con Contributo Regione Piemonte come da comunicazione del 25/08/2011 prot. 63810/DB1403 acquisita in data 29/08/2011 al protocollo comunale n. 7679;

RISCONTRATO che nulla osta alla approvazione della suddetta contabilità lavori, con conseguente liquidazione del dovuto all’Impresa Valper s.n.c. per l’esecuzione lavori ed al Professionista per le attività di progetto e direzione lavori;

VISTO il decreto di nomina sindacale n. 2/2013

#### D E T E R M I N A

- Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori di manutenzione per ripristino sezioni di deflusso Rio Rialone – Torrente Magiaica, come da contabilità  finale resa in data 19/06/2013 da parte del  Direttore dei Lavori Dott. Geol. Fulvio Epifani con Studio Tecnico in Arona (NO), per un  credito dell’Impresa  Valper s.n.c. quantificato in complessivi € 14.939,43 + IVA 21%= per definitivi € 18.076,71 IVA compresa, coma da fattura n. 13 emessa in data 18.02.2013;

- Di approvare inoltre, per i motivi espressi in narrativa, la liquidazione della parcella professionale, resa dal Dott. Geol. Fulvio Epifani di Arona (NO), relativa all’espletamento delle attività di progettazione e direzione lavori, per il complessivo importo di € 1.456,36= IVA e contributo previdenziale compreso;

- Di approvare inoltre la liquidazione della somma di € 301,00 quale quota spettante al Responsabile Unico del Procedimento, come previsto dal quadro economico dei lavori approvato;

- Di dare atto che il finanziamento  della somma complessiva pari ad € 19.834,07= IVA compresa,  è assicurato nell’ambito della somma complessiva per i lavori pari € 20.000,00= IVA compresa, mediante contributo regionale con imputazione 2.09.01.01 cap. 8530/40 gestione residui passivi impegno 567/2011, del bilancio esercizio 2013;

- Di accertare l’economia totale di spesa rispetto al quadro economico di progetto, pari a € 165,93 come risulta dal seguente quadro comparativo:

| DESCRIZIONE | IMPORTO STIMATO DA RELAZIONE TECNICA | IMPORTO A CONSUNTIVO |
| --- | --- | --- |
| Per lavori a base d’asta | 15.074,60 | 14.939,43 |
| Per IVA 21% sui lavori | 3.165,67 | 3.137,28 |
| Spese tecniche per progetto, d.l., comprensiva di Iva e cp | 1.456,36 | 1.456,36 |
| Quota RUP | 301,00 | 301,00 |
| Arrotondamenti – imprevisti – CP | 2,37 | / |
| TOTALE GENERALE DI PROGETTO | 20.000,00 | 19.834,07 |

- Di trasmette copia della presente determinazione alla Regione Piemonte per l’erogazione della somma relativa.

La presente determina viene così sottoscritta:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to FACCINI geom. Milver)

Grignasco, lì ________________________

______________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(F.to REGIS MILANO dott. Michele)

Grignasco, lì ________________________

______________________________________________________________________________

Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

____________________

Grignasco, lì ________________________

______________________________________________________________________________

Per copia conforme ad uso amministrativo:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(FACCINI geom. Milver)

Grignasco, lì ________________________