ORIGINALE COPIA

C O M U N E  di  G R I G N A S C O

PROVINCIA di NOVARA

CAP  28075

P.I.  e  cod. fisc. 00177080033

AREA TECNICO MANUTENTIVA

RESPONSABILE DEI SERVIZI RELATIVI

DETERMINAZIONE  N. 276 DEL  31/12/2013

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE VIA VERDI SUL FOSSO RIALONE E RIPRISTINO PIANO VIABILE DI VIA A. VOLTA E DELLA VIA INTERNA PRINCIPALE IN FRAZ. CA' NEGRI - APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO OPERE E MIGLIORIE AGGIUNTIVE PER LA SICUREZZA STRADALE IN LARGO FERRARI.

## OGGETTO: 	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE VIA VERDI SUL FOSSO RIALONE E RIPRISTINO PIANO VIABILE DI VIA A. VOLTA E DELLA VIA INTERNA PRINCIPALE IN FRAZ. CA’ NEGRI – APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO OPERE E MIGLIORIE AGGIUNTIVE PER LA SICUREZZA STRADALE IN LARGO FERRARI.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con deliberazione G.C. n. 127 in data 07.12.2011 l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza del ponte di Via Verdi sul fosso Rialone e ripristino piano viabile di Via Volta e della Via interna principale fraz. Cà Negri;

- che ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per un importo complessivo di € 77.862,40 al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per una somma pari ad  € 1.640,70, è stato adottato il metodo di gara secondo procedura negoziata ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quindi non ricorrendo al meccanismo dell’esclusione automatica, si procederà pertanto ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/06;

- - che con determinazione n. 16 del 15/02/2013 è stato approvato il verbale di gara reso dall’Ufficio Tecnico in data 14/02/2013, da cui risulta aggiudicataria dei lavori in oggetto la Ditta VALLOGGIA F.LLI S.R.L. con sede a Borgomanero (NO), che ha proposto un ribasso d’asta del 8,568%, pari ad un’aggiudicazione definitiva di € 71.191,15= al netto di IVA e inoltre al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.640,70=, per complessivi € 72.831,85= + iva 21 % per complessivi € 88.126,54;

DATO ATTO del finanziamento dei lavori mediante accensione di mutuo da parte del Banco Popolare ex Banca Popolare di Novara interamente rimborsato da contributo regionale Finpiemonte s.p.a., con imputazione all’intervento 2.08.01.01 cap. 8230/250 gestione residui impegno 455/2011, del bilancio esercizio 2013;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 78/2013 con la quale si è provveduto ad approvare il Certificato di pagamento relativo al 1° S.A.L., e la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 215/2013 con la quale sono è stato approvato il Certificato di pagamento relativo al 2° S.A.L. dei lavori;

VISTO che nell’ambito dell’esecuzione dei lavori sopra descritti, l’Amministrazione Comunale dopo aver effettuato indagini e sopralluoghi, ha evidenziato la necessità di effettuare ulteriori lavori e migliorie di potenziamento della sicurezza stradale per la fruizione pubblica ed in particolare per la salvaguardia della popolazione scolastica consistenti nell’asfaltatura di un tratto di Largo Ferrari, nonché nella realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale nello stesso Largo Ferrari;

VISTO inoltre che nell’ambito della realizzazione di ulteriori opere e migliorie, l’Amministrazione Comunale ha altresì evidenziato la necessità di realizzare n. 10 nuovi allacciamenti alla rete fognaria in Largo Ferrari, per far fronte alle evidenti esigenze della cittadinanza ed evitare di manomettere nel breve periodo il nuovo sedime stradale realizzato;

DATO ATTO che la Ditta  VALLOGGIA F.LLI S.R.L. con sede a Borgomanero (NO), interpellata appositamente al riguardo in quanto ditta specializzata in detti lavori e di fiducia dell’Amministrazione Comunale, nonché ditta già presente sul territorio comunale per la realizzazione dei lavori appaltati e sopra descritti, si è resa disponibile alla realizzazione delle ulteriori opere e migliorie sopra elencate, al prezzo di € 14.232,96 oltre i.v.a. 22% per un totale complessivo di € 17.364,22;

DATO ATTO del finanziamento delle suddette opere e migliorie avviene mediante fondi comunali, con imputazione all’intervento 2.08.01.01 cap. 8230/10 del bilancio di esercizio 2013 capiente;

RITENUTO pertanto di affidare alla ditta VALLOGGIA F.LLI S.R.L. con sede a Borgomanero (NO), le ulteriori opere e migliorie sopra elencate e descritte, in quanto la somma totale richiesta è da ritenersi congrua e degna di accoglimento;

PRESO ATTO inoltre che il codice CIG assegnato a detti lavori è il seguente ZCF0E30727 e che si provvederà ad acquisire, nei confronti della ditta incaricata le necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata L.136/2010;

VISTO il decreto di nomina sindacale n. 2/2013;

D E T E R M I N A

- Di affidare alla Ditta VALLOGGIA F.LLI S.R.L. con sede a Borgomanero (NO), le ulteriori opere e migliorie evidenziate dall’Amministrazione Comunale a seguito di sopralluoghi e verifiche, consistenti nella realizzazione di interventi di potenziamento della sicurezza stradale per la fruizione pubblica ed in particolare per la salvaguardia della popolazione scolastica, da effettuarsi mediante l’asfaltatura di un tratto di Largo Ferrari e la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale, nonché nell’esecuzione di n. 10 nuovi allacciamenti alla rete fognaria, per far fronte alle esigenze della cittadinanza ed evitare di manomettere nel breve periodo il nuovo sedime stradale realizzato;

- Di impegnare per la realizzazione dei lavori sopra descritti, la somma di € 14.232,96 oltre i.v.a. 22% per un totale complessivo di € 17.364,22;

- Di dare atto che il finanziamento dei lavori aggiuntivi sopra descritti avviene mediante fondi comunali e della conseguente imputazione della somma di € 17.364,22= che trova copertura all’intervento 2.08.01.01 cap 8230/10 del bilancio di esercizio 2013 capiente ;

- Di dare atto che il codice CIG assegnato a detti lavori è il seguente ZCF0E30727 e che si provvederà ad acquisire, nei confronti della ditta le necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata L.136/2010;

- Di dare ampio mandato al Responsabile del Servizio Finanziario dell’emissione del mandato di pagamento a seguito di presentazione di fattura sulla base della regolarità tecnica del Responsabile del Servizio.

***

La presente determina viene così sottoscritta:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to FACCINI geom. Milver)

Grignasco, lì ________________________

______________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(F.to FRANZINI ANNALISA)

Grignasco, lì ________________________

______________________________________________________________________________

Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

____________________

Grignasco, lì ________________________

______________________________________________________________________________

Per copia conforme ad uso amministrativo:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to FACCINI geom. Milver)

Grignasco, lì ________________________