ORIGINALE COPIA

C O M U N E  di  G R I G N A S C O

PROVINCIA di NOVARA

CAP  28075

P.I.  e  cod. fisc. 00177080033

AREA TECNICO MANUTENTIVA

RESPONSABILE DEI SERVIZI RELATIVI

DETERMINAZIONE  N. 193 DEL  24/09/2014

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE MAGGIORI OPERE ELETTRICHE RESTYLING SCUOLA INFANZIA E ASILO NIDO DI GRIGNASCO

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE MAGGIORI OPERE ELETTRICHE RESTAYLING SCUOLA INFANZIA E ASILO NIDO COMUNE DI GRIGNASCO.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con deliberazione G.C. n. 93  in data  3/12/2012 l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione energetica presso stabile Asilo Comunale di Grignasco;

- che con deliberazione G.C. n. 53 in data 17/07/2013 l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione energetica presso stabile Asilo Comunale di Grignasco;

- che ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per un importo complessivo di € 554.775.00= al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per una somma pari ad  € 14.225,00= è stato adottato il metodo di gara ai sensi dell’art. 57 comma 6 e contestuale art. 122 c. 7/bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2 lett.a) del D.lsg n.163/06;

Vista la Determinazione del responsabile del Servizio n. 207 del 04.12.2013 con la quale si è provveduto all’approvazione del Verbale di gara provvedendo contestualmente all’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica e restyling della scuola per l’infanzia di Grignasco alla Ditta ECO COSTRUZIONI s.r.l. – Via Biancardi n. 4 – 26900 Lodi (LO);

Dato atto che la spesa complessiva dei lavori, pari ad € 735.887,30, viene finanziata per € 387.933,33 mediante contributo Regionale relativo alla “Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli Enti Pubblici” e per i restanti € 347.953,97 mediante accensione di mutuo, con imputazione all’intervento 2.10.01.01 cap. 9130/10 del bilancio 2013 R.P.;

Considerato che si rende necessario procedere all’esecuzione di maggiori opere elettriche extra contratto non previste nel progetto principale al fine di migliorare la funzionalità degli impianti e degli edifici sede dei locali ospitanti l’asilo nido e la scuola dell’infanzia del comune di Grignasco;

Preso atto del preventivo di spesa pervenuto in data 05/09/2014 prot. 7136, della ditta ECO COSTRUZIONI s.r.l. per un importo di € 7.354,80 oltre iva 10% per complessivi € 8.090,28 per la realizzazione dei lavori di cui sopra consistenti in modifiche al quadro elettrico della caldaia, nell’aggiunta dell’impianto antilegionella e pulsanti di emergenza, nell’allacciamento del sitema bus unità ventilanti VMC, nel rifacimento delle linee dei punti luce in copertura, nell’installazione della cassetta contenimento quadri FV;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta suindicata la realizzazione delle maggiori opere e migliorie sopra elencate e descritte, in quanto la somma totale richiesta risulta essere congrua e degna di accoglimento;

Dato atto del finanziamento della somma di € 8.090,28 mediante fondi comunali che trova imputazione all’intervento 2.04.02.01 voce 7130/40 del bilancio di previsione 2014 approvato e reso esecutorio;

Preso atto  che il codice CIG assegnato a detti lavori è il seguente Z2712E86F4 e che si provvederà ad acquisire, nei confronti della ditta le necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata L.136/2010;

- Visto il decreto di nomina sindacale n. 5/2014

## D E T E R M I N A

1) Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, le maggiori opere e migliorie elettriche di cui sopra, consistenti in modifiche al quadro elettrico della caldaia, nell’aggiunta dell’impianto antilegionella e pulsanti di emergenza, nell’allacciamento del sitema bus unità ventilanti VMC, nel rifacimento delle linee dei punti luce in copertura, nell’installazione della cassetta contenimento quadri FV, alla ditta  ECO COSTRUZIONI s.r.l. – Via Biancardi n. 4 – 26900 Lodi (LO) P.I. 11420430156 per una somma complessiva di € 8.090,28;

2) Di assumere impegno di spesa per la somma di € 7.354,80 oltre iva 10% per complessivi € 8.090,28 a favore della Ditta ECO COSTRUZIONI s.r.l. – Via Biancardi n. 4 – 26900 Lodi (LO) P.I. 11420430156, che trova imputazione all’intervento 2.04.02.01 voce 7130/40 del bilancio di previsione 2014 approvato e reso esecutorio;

3) Di dare atto che il codice CIG assegnato a detti lavori è il seguente Z2712E86F4 e che si provvederà ad acquisire, nei confronti della ditta le necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata L.136/2010;

4) Di autorizzare senza successivi atti il Responsabile del Servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base della regolarità tecnica del Responsabile del Servizio preposto.

La presente determina viene così sottoscritta:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to FACCINI geom. Milver)

Grignasco, lì ________________________

______________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(F.to FRANZINI ANNALISA)

Grignasco, lì ________________________

______________________________________________________________________________

Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

____________________

Grignasco, lì ________________________

______________________________________________________________________________

Per copia conforme ad uso amministrativo:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to FACCINI geom. Milver)

Grignasco, lì ________________________