N. 5 Reg. Delib.

COMUNE di GRIGNASCO                          Copia

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

_________________

OGGETTO: OPERE DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN LOCALITA' CA' MARIETTA - LAVORI DI SOMMA URGENZA ARTT. 175 E 176 DEL D.P.R. 207/2010

L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di gennaio alle ore quindici e minuti zero e seguenti presso la Sede Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

| Cognome e Nome | Presente |
| --- | --- |
| - BEATRICE Roberto - Sindaco | Sì |
| - TOSALLI Gian Franco - Vice Sindaco | Sì |
| - GARAMPAZZI Pier Tomaso - Assessore | Sì |
| - VINZIO Maurilia - Assessore | Sì |
| - CARU' Enrico - Assessore | Sì |
| - BUI Katia - Assessore | No |
| - CHIARI Giovanna in Millone - Assessore | Sì |
| Totale Presenti: | 6 |
| Totale Assenti: | 1 |

Assume la presidenza il sig. BEATRICE Roberto nella sua qualità di Sindaco con l’assistenza del Segretario Comunale sig. REGIS MILANO dott. Michele.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, la Giunta Comunale passa alla trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: OPERE DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN LOCALITA’ CA’ MARIETTA - LAVORI DI SOMMA URGENZA ARTT. 175 E 176 DEL D.P.R. 207/2010

LA GIUNTA COMUNALE

richiamati:

- Gli articoli 48 e 191 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) quest’ultimo così come sostituito con Decreto Legge 174/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012 che testualmente recita:

“Per i lavori pubblici - di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare.” (TUEL) ;

- Gli articoli 175 Lavori d’urgenza e 176 Provvedimenti in casi di somma urgenza del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Capo III – Lavori in economia (DPR 207/2010).

- L’art. 15 del Regolamento lavori, servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 17/2013

Premesso che:

- A seguito delle abbondanti precipitazioni occorse nelle giornate del 25-26 dicembre 2013, ed in particolare presso la frazione Cà Marietta di Grignasco, si è verificato un consistente movimento franoso lungo la strada che attraversa la frazione, con un evidente ulteriore cedimento della sede stradale ed un allargamento del distacco che interessa anche gli immobili e abitazioni che si trovano nelle vicinanze a monte della strada;

- A seguito di sopralluogo in data 26.12.2013, da parte dei Vigili del Fuoco comando prov.le di Novara e del Tecnico e Sindaco del Comune, è stata riscontrata la necessità di evacuare i proprietari delle abitazioni limitrofe allo smottamento, transennando la zona interessata provvedendo ad intervenire immediatamente per la messa in sicurezza della strada, con verifica della stabilità del versante, in considerazione della presenza di abitazioni private, operando la chiusura al traffico e l’esecuzione immediata delle opere, dando immediato incarico della predisposizione degli atti necessari alla redazione di adeguata progettazione tecnica con relazione tecnico/estimativa delle opere da eseguire per la messa in sicurezza del versante, allo Studio Tecnico dott. Geol. Epifani Fulvio, con sede ad Arona (NO);

- Le circostanze, sopra descritte, hanno determinato uno stato di pregiudizio e di pericolo
per la pubblica incolumità tale da determinare l’esecuzione, per somma urgenza, di lavori finalizzati alla rimozione del pericolo;

visto:

- Il verbale redatto da parte dei Vigili del Fuoco, Comando Prov.le di Novara, dal quale si evince la necessità di far evacuare i proprietari residenti interessati dalle proprie abitazioni e transennare la zona interessata per impedire il transito a mezzi e persone;

- la relazione sottoscritta dal  Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ai sensi dell’art. 175 del DPR 207/2010 dal quale si evince che, al fine di rimuovere la situazione di pericolo per la pubblica incolumità, è necessario provvedere ai seguenti interventi:

Realizzazione di una berlinese di lunghezza pari a circa 20 m, costituita da 40 micropali verticali di lunghezza pari a 6 m, disposti a quinconce ad interasse di 0,5 m, e da 6 micropali di lunghezza pari a 9 m, ad interasse di 3 m, disposti a cavalletto tra le due precedenti file. Il diametro di perforazione sarà di 120 mm, mentre l’armatura avrà diametro di 88,9 mm e spessore di 8 mm. Alla sommità andrà realizzata una trave di coronamento in c.a. di larghezza pari a 2 m ed altezza pari a 0,6 m;

Realizzazione, al di sopra della berlinese e lateralmente in raccordo al versante non coinvolto nel dissesto gravitativo, di una terra rinforzata sino al raggiungimento della quota  attuale del piano di calpestio, realizzata in modo da formare un cordolo sopraelevato lungo il ciglio che impedisca il ruscellamento delle acque meteoriche.

La terra rinforzata sarà costituita da 6 elementi con una profondità di 3,0 m ed un’altezza di 0,6 m ciascuno, per un’altezza complessiva di 3,6 m: il risvolto della geogriglia, che dovrà avere una resistenza a trazione minima di 80 kN, dovrà essere di almeno 1 m.

La quota del piano stradale sarà costituita da uno strato di altezza pari a circa 20÷30 cm di materiale di riporto avente buone caratteristiche geotecniche opportunamente compattato.

Il cordolo sul ciglio andrà realizzato con lo stesso materiale.

Il piano sarà realizzato in modo da garantire una pendenza del 2,5% circa in modo da convogliare le acque verso il cordolo in terra: scorrendo lungo tale struttura saranno poi convogliate in un pozzetto grigliato di dimensioni interne pari a 80x80x80 cm dal quale partirà una canaletta semicircolare in lamiera ondulata di diametro pari a 60 cm e lunghezza di 25 m che le rilascerà alla base del versante;

A monte della terra armata, in corrispondenza di una tubazione esistente, realizzazione di un pozzetto prefabbricato grigliato di dimensioni interne pari a 80x80x130 cm, in modo da intercettare le acque provenienti sia dalla tubazione che dalla strada a monte, previa la realizzazione di un piccolo dosso in terra sul ciglio, e incanalarle in una canaletta che andrà realizzata con le stesse caratteristiche di quella più a valle.

In modo da evitare che le acque si riversino sul versante, in corrispondenza del pozzetto dovrà essere realizzato un cordolino in c.a. in continuità con i cordoli in terra presenti a monte e a valle;

Riprofilatura del versante a valle della berlinese e posa di geocomposito tridimensionale;

Preso atto che dallo stesso verbale, si evince pertanto la necessità di intervenire con somma urgenza ai sensi dell’art. 176 del DPR 207/2010;

Dato atto che:

In data 26.12.2013 è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 58/2013 di sgombero immediato delle abitazioni e  predisposizione degli atti necessari alla redazione di relazione tecnica estimativa delle opere necessarie alla messa in sicurezza del versante interessato dal movimento franoso;

In data 07.01.2014 è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 02/2014 di realizzazione immediata dei lavori di pronto intervento, a seguito della predisposizione degli atti progettuali relativi agli interventi necessari per la messa in sicurezza della strada e dell’area circostante;

Dato atto della definizione dell’importo dei lavori per complessive€ 100.000,00= Iva e spese tecniche comprese, di cui l’importo a base d’asta pari ad € 68.697,20= al netto degli oneri per la sicurezza stimati ad € 2.804,60 e la sottoscrizione per accettazione da parte della ditta VALPER s.n.c. di Aprile Giovanni & C. – fraz. Ferrate, 15 - 13026 Rimasco (VC) con impegno ad eseguirli immediatamente;

Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione della perizia giustificativa dei lavori trasmessa in data 07.01.2014 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, in qualità di Responsabile del Procedimento delle opere in progetto e conseguentemente provvedere alla regolarizzazione delle prestazioni ordinate senza il preventivo impegno di spesa a norma dell’art. 191 del TUEL e dell’art. 176 del DPR 207/2010 ;

Ritenuto inoltre di sottoporre, ai sensi del sopra citato articolo 191, comma 3 del TUEL, al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa per i lavori suddetti ammontante ad euro con le modalità previste dall’art. 194 comma 1 lettera e) del TUEL, prevedendo la relativa copertura finanziaria poiché la stessa è stata ordinata senza preventivo impegno di spesa e senza previsione di bilancio;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis del D.L.vo 267/2000, introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Acquisito il parere favorevole di regolarità economica attestante la regolarità finanziaria espresso dai responsabile del servizio interessaoi, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis del D.L.vo 267/2000, introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

CON votazione unanime favorevole

D E L B E R A

- Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la relazione resa agli atti del Comune dal Responsabile del Servizio Tecnico, in qualità di responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 175 del DPR 207/2010, da quale si evince la necessità di intervenire con somma urgenza ai sensi e come disposto dal successivo art. 176 del DPR 207/2010;

- Di approvare la definizione dell’importo dei lavori, secondo quanto riportato sulla relazione tecnica resa agli atti del Comune da parte dei professionisti incaricati della redazione di perizia di spesa, Studio Geologioco Epifani con sede in Arona (NO), per complessive € 100.000,00= Iva e spese tecniche comprese, di cui l’importo dei lavori a base d’asta pari ad € 68.697,20= al netto degli oneri per la sicurezza stimati ad € 2.804,60 e la contestuale sottoscrizione per accettazione da parte della ditta VALPER s.n.c. di Aprile Giovanni & C. – fraz. Ferrate, 15 - 13026 Rimasco (VC), con impegno ad eseguirli immediatamente;

- Di provvedere alla regolarizzazione delle ordinazioni fatte per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, come indicate in premessa ed effettuate senza preventiva determinazione di impegno di spesa e senza previsione di bilancio;

- Di sottoporre, ai sensi del sopracitato articolo 191, comma 3 del TUEL, al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa per i lavori suddetti ammontante ad € 100.000,00, con le modalità previste dall’art. 194 c. 1 lettera e) del TUEL, prevedendo la relativa copertura finanziaria;

- Di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, in esecuzione all'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 e smi;

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e smi.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO			    	     IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to BEATRICE Roberto)		 	      (F.to REGIS MILANO dott. Michele)

________________________________________________________________________________

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1  lett. d) del D.L. 174/2012 convertito  nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e di copertura finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.lgs. 267/2000

Lì ________________________		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(F.to FRANZINI dott.ssa Annalisa)

______________________________________________________________________________

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito  nella legge 7 dicembre 2012

Lì ________________________			IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to  FACCINI geom. Milver)

______________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale:

Lì ________________________		IL SEGRETARIO COMUNALE

(REGIS MILANO dott. Michele)

______________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal:

Lì ________________________				IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to REGIS MILANO dott. Michele)

______________________________________________________________________________

E S E C U T I V I T à

à La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva lì ___________________________ , per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

- Per la dichiarazione di immediata eseguibilità di cui all’art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Lì ________________________				IL SEGRETARIO COMUNALE

- (F.to REGIS MILANO dott. Michele)